COTIZACIÓN DE SERVICIOS

Desarrollo de software — Plataforma Blaze Lifestyle

Cliente: ________________________

Proyecto: Blaze Lifestyle — Aplicación de coaching de estilo de vida (Módulo de Nutrición)

Fecha: 20 de junio de 2026

Elaborado por: Gabriel Valdelamar

Resumen del software desarrollado

Aplicación web instalable (PWA) mobile-first para clientes y panel responsive para coaches, con un backend propio y base de datos. Incluye el sistema completo de registro e inicio de sesión, la gestión de clientes y coaches, y el primer módulo funcional: Nutrición. El software queda desarrollado y funcional, listo para despliegue.

Alcance del servicio

1. Arquitectura y configuración base

Estructura del proyecto (aplicación web, servidor/API y paquete compartido).

Frontend PWA instalable: React + Vite + Tailwind, navegación y multidioma (Español/Inglés).

Backend: Node + Express con base de datos PostgreSQL.

Sistema de diseño propio "Blaze" (tipografías, colores y componentes reutilizables).

Tiempo estimado: 14 horas

2. Autenticación y onboarding

Registro abierto como cliente o como coach.

Inicio de sesión seguro con tokens (JWT) y renovación automática de sesión.

Ruteo y permisos diferenciados según el rol (cliente / coach).

Generación de código único de coach y vinculación cliente–coach (al registrarse o desde Ajustes).

Tiempo estimado: 12 horas

3. Aplicación del cliente (mobile-first)

Estructura y navegación mediante menú lateral de módulos.

Pantalla de Ajustes: vinculación a un coach y cierre de sesión.

Tiempo estimado: 8 horas

4. Módulo de Nutrición — Backend

Modelo de datos de entradas de comida y fotos.

Servicios para crear, listar, consultar, editar y eliminar entradas.

Almacenamiento de imágenes (disco o nube), generación de miniaturas y entrega segura de fotos mediante acceso autenticado.

Tiempo estimado: 14 horas

5. Módulo de Nutrición — Aplicación del cliente

Registro de comidas: fecha (incluye días futuros para planificación), categoría, cumplimiento del plan, descripción y hasta 3 fotos.

Diario/línea de tiempo agrupado por día, con filtros por categoría y síntomas.

Vista de detalle con carrusel de fotos y ampliación a pantalla completa (deslizable).

Edición completa, incluida la gestión de fotos (agregar y quitar, máximo 3).

Eliminación de entradas con confirmación.

Tiempo estimado: 18 horas

6. Panel del coach (responsive)

Listado de clientes vinculados y visualización del código de coach.

Acceso a cada cliente y panel de sus módulos.

Gestión completa de la nutrición de cada cliente (crear, editar y eliminar en su nombre) con control de propiedad y permisos.

Tiempo estimado: 12 horas

7. Estructura de módulos futuros

Espacios preparados para los módulos de Ejercicio, Sueño y Composición corporal.

Tiempo estimado: 3 horas

8. Pruebas, ajustes responsive y pulido

Verificación de flujos, comportamiento responsive y ajustes finales de la interfaz.

Tiempo estimado: 7 horas

Resumen económico

Tiempo total estimado: 88 horas

Tarifa por hora: $45.000 COP

Valor total del servicio: $3.960.000 COP

Condiciones

El software descrito se entrega desarrollado y funcional; el despliegue en servidores, dominios y servicios de almacenamiento en la nube no están incluidos, salvo que se indique expresamente.

El cliente deberá suministrar los contenidos, credenciales y accesos necesarios (por ejemplo, almacenamiento en la nube si se desea usar en lugar del local).

La propuesta incluye pruebas básicas de funcionamiento y una ronda de ajustes menores posteriores a la entrega.

Los módulos de Ejercicio, Sueño y Composición corporal quedan planteados como estructura; su desarrollo funcional completo se cotiza por separado.

Requerimientos adicionales no contemplados en este alcance podrán generar una cotización complementaria.