Cliente: Laura

Alcance del servicio:

- Cargue de productos en tienda WordPress.

  - Validación y organización de la información suministrada.

  - Carga de productos.

  - Configuración de imágenes principales y secundarias.

  - Verificación de la información publicada.

Tiempo estimado: 8 horas

- Actualización de banners.

  - Reemplazo de banners suministrados por el cliente.

  - Validación de visualización en la tienda.

Tiempo estimado: 1 horas

- Migración de pasarela de pagos.

  - Desactivación de la integración actual con Wompi.

  - Instalación y configuración de la pasarela Bold.

  - Configuración de credenciales suministradas por el cliente.

  - Pruebas de funcionamiento y validación de pagos.

Tiempo estimado: 4 horas

Tiempo estimado: 13 horas

Tarifa por hora: $45.000 COP

Valor total del servicio: $585.000 COP

Condiciones:

- El cliente deberá suministrar toda la información de productos, imágenes, banners y credenciales necesarias para la ejecución del proyecto.

- La propuesta incluye pruebas básicas de funcionamiento y una ronda de ajustes menores posteriores a la entrega.

- Requerimientos adicionales no contemplados en este alcance podrán generar una cotización complementaria.

Tiempo estimado de entrega: 2 a 3 días hábiles, sujeto a la entrega oportuna de la información requerida.